# Z důvodu ochrany osobních údajů v rámci nařízení GDPR se jedná o upravený zápis

Z á p i s

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Prostějovičky, konaného dne 12. 3. 2019

Přítomni:  Ing. Michaela Hrubanová Ph.D., Roman Petržela, Mgr. Petr Růžička, Zdeňka Růžičková, Mgr. Jana Suchánková, Jitka Šiklingová

Omluveni: Pavel Kožnárek

Hospodářka obce: Kateřina Bakalová

Přítomní občané a hosté: viz přiložená prezenční listina

## Program zasedání:

- Zahájení.

- Kontrola plnění usnesení.

- Posílení zdroje vody a přivaděč k vodojemu Prostějovičky.

- Žádosti:

- O poskytnutí finančního daru (Domov pro seniory Soběsuky)

- O poskytnutí finančního daru (Domov pro seniory Kostelec na Hané)

- O poskytnutí finančního daru (výměna babyboxu v nemocnici v Přerově)

- Různé.

- Závěr.

1. Zahájení:

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka obce v 18,05 hod, přivítala přítomné, seznámila je s programem zasedání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky a byl jednohlasně schválen. Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno, přítomno je 6   členů zastupitelstva obce.  Starostka doporučila, aby se k jednotlivým bodům programu diskutovalo zvlášť a po každém bodu byl přijat návrh na usnesení. Do návrhové komise byl navržen a schválen pan Roman Petržela.  Za ověřovatele zápisu byly navrženy a schváleny paní Jitka Šiklingová a paní Michaela Hrubanová, zapisovatelkou byla určena hospodářka obce.

Hlasování:  6   přítomných členů  ZO pro.

Návrh na usnesení: ZO schvaluje program dnešního zasedání.

2. Kontrola plnění usnesení:

Na minulých zasedáních nebyl uložen žádný úkol. ZO vzalo kontrolu plnění usnesení na vědomí.

Hlasování:  6  přítomných členů  ZO pro.

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

- Posílení zdroje vody a přivaděč k vodojemu Prostějovičky:

Na dnešním zasedání starostka obce podala aktuální informace ohledně posílení zdroje pitné vody a přivaděče vodojemu Prostějovičky. Vzhledem k tvrdšímu  podloží než bylo v projektu navrženo, bylo nutné řešit jinou technologii řízeného protlaku, která zapříčinila zdražení ceny díla o 156.975,00 Kč bez DPH.  Dne 28.1.2019 se uskutečnila závěrečná prohlídka díla a bylo zjištěno, že projekt počítal pouze s přímým napojením vodního zdroje. Zástupce provozovatele vodovodu vznesl požadavek na propojení stávajícího a nového vrtu s tím, že dle požadavku hygieny je třeba vody míchat. Dále je třeba, aby se vše dělo takřka automaticky, protože není možné personálně zabezpečit fyzické zapínání zdrojů. Zhotovitel je schopen požadovanou technologii zajistit po předání projektu skutečného provedení elektra na vodojemu. Bylo zjištěno, že projekty skutečného provedení nebyly ze spol. INSTA  předány úplné, proto došlo k reklamaci dodaných výkresů. Tato skutečnost zapříčinila drobné zdržení s dokončením díla a opět zapříčiní navýšení díla o 100.000,- Kč bez DPH. Momentálně byly na firmu VK-AQUA OLOMOUC dodány podklady k zakreslení nové technologie a na spol. INSTA vystavena faktura za spolufinancování výše popsaných dokumentů.

Na 1. zasedání bylo dohodnuto, že obec napojení vodního zdroje uhradí ze svých prostředků s pomocí dotace z kraje. Změnou technologie řízeného protlaku a doplnění systému na vodojemu došlo k navýšení díla, proto bylo s panem XXXXX dohodnuto podání žádosti do programu SFŽP, kde je možno získat 80% uznatelných výdajů. Pokud by žádost byla úspěšná, výše podpory by byla 914.298,- a podíl obce 228.575,- Kč.

Na dnešním zasedání byl ZO předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.12.2018, který zohledňuje cenu díla a prodloužení termínu dokončení díla. K dokumentu nebyly vzneseny připomínky a byl jednohlasně schválen.

Hlasování:  6  přítomných členů ZO pro.

Návrh na usnesení: ZO po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.12.2018 a bere na vědomí informace starostky obce ohledně zpracování a podání žádosti o dotaci na SFŽP.

- Žádosti:

- O poskytnutí finančního daru (Domov pro seniory Soběsuky):

Paní ředitelka z Domova pro seniory Soběsuky, p. o. podala písemnou žádost na poskytnutí finančního daru. V současnosti je v domově jeden klient z naší obce.  ZO po projednání rozhodlo poskytnutí daru ve výši  5.000,- Kč.

Hlasování:   6    přítomných členů ZO pro.

Návrh na usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Domovu pro seniory Soběsuky.

- O poskytnutí finančního daru (Domov pro seniory Kostelec na Hané):

Město Kostelec na Hané ve spolupráci s Domovem pro seniory, p. o. podalo písemnou žádost na poskytnutí finančního daru ve výši 9.400,- Kč. V současnosti je v domově jeden klient z naší obce.  ZO po projednání rozhodlo poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování:    6    přítomných členů ZO pro.

Návrh na usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši  5.000,- Kč Domovu pro seniory Kostelec na Hané.

- O poskytnutí finančního daru (výměna babyboxu v nemocnici v Přerově)

Obci Prostějovičky byla doručena žádost XXXXX pro poskytnutí daru pro výměnu  babyboxu v Přerově, který byl zřízen již v roce 2010 a je třeba jeho výměna za nový. Starostka obce informovala přítomné o podpoře v roce 2013 ve výši 3.000,- Kč  při zřízení babyboxu v Prostějově. Blíží se doba konce živostnosti i v našem městě, proto možnost poskytnutí finančního daru do nemocnice Přerov doporučila vzít pouze na vědomí.

Hlasování:   6    přítomných členů ZO pro.

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace starostky obce o zaslané žádosti o poskytnutí finančního daru pro výměnu babyboxu v nemocnici Přerov.

- Různé:

- Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) :

Dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) byly nově zvolení zastupitelé informování o schválených Základních pravidlech postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů. Dále byla ZO předložena ke schválení Směrnice o určení osoby odpovědné za provádění jednotlivých činností souvisejících se zpracováním osobních údajů, k dokumentu nebyly vzneseny připomínky a byl jednohlasně schválen.

Hlasování:    6   přítomných členů ZO pro.

Návrh na usnesení:  ZO bere na vědomí dokument Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů, dále ZO schvaluje Směrnici o určení osoby odpovědné za provádění jednotlivých činností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

- Prominutí penále:

V minulosti bylo ZO informováno  uložení pokuty a penále za nedodržení termínu kolaudace vodovodu, ke kterému došlo ne naší vinou. Na dnešním zasedání byly podány informace o prominutí penále ve výši 16.213,- Kč. Částka byla obci zaslána zpět na účet.

Hlasování: 6   přítomných členů  ZO pro.

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace starostky obce ohledně prominutí penále ve výši 16.213,- Kč a zaslání částky zpět obci.

- Dluh na pohostinství minulé provozovatelky paní Baarové:

Starostka a hospodářka obce informovaly přítomné členy ZO o dosud nevymoženém dluhu bývalé nájemkyně paní XXXXX. S paní XXXXX je komunikace od 2.5.2018, kdy zaplatila 1. část dluhu, nulová. Právní zástupkyně obce několikrát dotyčnou vyzvala k nápravě, ale bez odezvy. Protože situace nikam nevede, byl proveden výpis z registru dlužníků, kde bylo zjištěno, že má dotyčná 20 nařízených exekucí (z čehož tři v letošním roce). Vzhledem k tomu, že dlužné nájemné a spotřeba energií byla paní XXXXX uhrazena už  v první splátce ve výši 6.800,- Kč, jedná se pouze o dluh na penále ve výši 13.594,40 Kč. Náklady na soudní poplatky,  náklady právního zastoupení v podobě sepisu předžalobní výzvy, žaloby, podání exekučního návrhu se pohybují řádově k 10 tis Kč. Po zvážení  majetkové situace dlužníka a dobytnosti pohledávky, kdy je proti dlužníkovi vedeno již několik bezúspěšných exekučních řízení, je pravděpodobnost vymožení naší pohledávky takřka nulová.

ZO po projednání ponechává lhůtu cca dva roky na dobrovolné splacení dluhu na penále, ale jinou cestou dluh vymáhat nebude.

Hlasování:  6  přítomných členů  ZO pro.

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace starostky a hospodářky obce ohledně dluhu na penále a jeho šance na vymožení  u bývalé provozovatelky pohostinství.

- Kontrola finančního a kontrolního výboru:

Ke konci února proběhly kontroly jak finančního, tak kontrolního výboru. Ze závěrů je zřejmé, že nebyly shledány žádné nedostatky a zápisy z kontrol byly předány hospodářce obce a poté starostce obce. V diskusi při finanční kontrole byla řešena otázka průkaznosti výběru poplatku za užívání posilovny. K tomuto sdělila starostka obce, že na posilovnu i hřiště již několik let funguje rezervační systém, kdy průkaznost návštěv je jasně daná. Bohužel v rámci nařízení GDPR byly předešlé roky smazány a jsou tak uchovávány pouze nezbytná data. Přesto starostka obce provedla kontrolu návštěv v posilovně za rok 2018 a návazný výběr do pokladny. Bylo zjištěno, že vstupů proběhlo  178 a bylo vybráno 4.260,- Kč.  Mírný přebytek je způsoben například  návštěvou dvou cvičenců při jedné registraci nebo vydáním permanentek, které byly dochozeny v měsících lednu, únoru tohoto roku. Příští rok se tak může stát, že výběr poplatků může být pro změnu nižší než počet vstupů. ZO vzalo tyto informace na vědomí

Hlasování:  6    přítomných členů  ZO pro.

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace o provedených kontrolách finančního a kontrolního výboru bez shledání nedostatků.

V Prostějovičkách dne 12. 3. 2019

Starostka obce :                                    ____________________________

Ověřovatelé zápisu:

______________                                                                          __________________________

Jitka Šiklingová                                                                               Ing. Michaela Hrubanová, Ph.D.